**Изработува:**

 Одделение за комунални дејности

 и уредување на градежното

 земјиште

 **Разгледува:**

Комисија за јавни и комунални

 дејности

 **Донесува:**

 **Совет на Општина Битола**



**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА**

**на**

**П Р О Г Р А М АТА**

**ЗА**

**УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**

**за 2022 год.**

**Март, 2023 година**

**Битола**

Врз основа на член 22 точка 35 од Статутот на Општина Битола (,,Службен гласник на Општина Битола,, бр. 10/05), и Програмата за работа на Советот на Општина Битола (,,Службен гласник на Општина Битола,, бр. 17/08 Советот на Општина Битола, на својата седница, одржана на ден \_\_\_\_\_\_2023год. го усвои

**ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗЦИЈА**

**на**

**П Р О Г Р А М АТА**

**ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО**

**Општина Битола**

**за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 годинa**

 Во извештајниот период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година, поаѓајќи од програмските определби, расположивите средства, потребите и можностите, постигнати се следните резултати:

 Приходите во извештајниот период се приходи на:

* Надоместок за уредување на градежното земјиште,
* Данок на промет на недвижности
* Дотации од ДДВ
* Донации од ЕУ
* Данок на имот од физички лица
* Надоместок за производство на електрична енергија од фосилни горива

**ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА**

**ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ во ОПШТИНА БИТОЛА**

**за 2022 година**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **шифра** | **Извор на приходи** |  **Буџет 2022** | **VIII измени и дополнување**  | **Реализација** **2022** |
| 1. | 717137 | Надоместок за уредување на градежното земјиште |   80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 2. | 713311 | Данок на промет на недвижности | 66.000.000,00 | 12.900.000,00 | 10.000.000,00 |
| 3. | 741115 | Дотации од ДДВ | 104.000.000,00 | 100.153.614,00 | 67.798.811,00 |
| 4. | 742144 | Донации од ЕУ | 5.623.157,00 | 5.623.157,00 | 5.623.157,00 |
| 5. | 713111 | Данок на имот од физички лица | 1.779.852,00 |   58.600,00 | 0,00 |
|  6. | 718138 | Надоместок за производство на електрична енергја од фосилни горива | 0,00 | 15.124.445,00 | 15.124.445,00 |
|   |   |  **ВКУПНО:**  | **257.403.009,00** | **213.859.816,00** | **178.546.413,00** |

**РЕАЛИЗИРАНИ РАСХОДИ**

**по Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Битола**

**за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **Програма** | **Буџет** | **Ставка** | **Планирани работи за изведување** | **Буџет****2022** | **VIII измени и дополнување**  | **Реализација****2022** |
| **1.** | **ЈД0** | **Основен буџет** | **482120** | **Изградба на улици, патишта и автопати** | **36.329.321,00** | **15.748.238,00** | **10.072.828,00** |
| 1.1 |  |  |  | дел од ул.„Крушевска Република“ во АРМ | 19.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 |  |  |  | Локален пат за с.Дихово | 5.697.913,00 | 5.883.659,00 | 5.824.790,00 |
| 1.3 |  |  |  | ул.„Стара Чешма“ | 3.460.906,00 | 3.391.710,00 | 3.903.010,00 |
| 1.4 |  |  |  | ул.„16-та“ | 5.000.000,00 | 6.372.869,00 | 345.028,00 |
| 1.5 |  |  |  | ул.„Ѓорги Димитров“ | 2.970.502,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ЈИ0** | **Основен буџет** | **482320** | **Изградба на с-ми за одведување и****пречистување на отпадни води** | **2.000.000,00** | **14.977.081,00** | **9.779.849,00** |
| 2.1 |  |  |  | ул.„16-та“ | 2.000.000,00 | 6.717.081,00 | 6.138.601,00 |
| 2.2 |  |  |  | Секундарна мрежа за колектор Б.чешма-Ц.петли | 0,00 | 8.160.000,00 | 3.641.248,00 |
| 2.3 |  |  |  | ул.„Ѓорги Димитров“ | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.4 |  |  |  | Фекална канализациона мрежа на ул. СТУ3 во АРМ Четврт 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **РА** | **Фосилни горива** | **482320** | **Изградба на с-ми за одведување и** **пречистување на отпадни води** | **10.235.538,00** | **13.282.430,00** | **13.972.356,00** |
| 3.1 |  |  |  | Секундарна мрежа за колектор Б.чешма-Ц.петли | 7.400.000,00 | 2.482.430,00 | 2.482.430,00 |
| 3.2 |  |  |  | ул.„Ѓорги Димитров“ | 2,835.538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 |  |  |  | Колектор за с.Брусник | 0,00 | 9.700.000,00 | 9.679.394,00 |
| 3.4 |  |  |  | Фекална канализациона мрежа на ул. СТУ3 во АРМ Четврт 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 |  |  |  | Фекална и атмосферска канализациона мрежа на ул.„СТУ1“ во АРМ Четврт 1 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.810.541,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **ЈГ0** | **Основен буџет** | **482720** | **Изградба на капацитети за водоснабдување** | **334.651,00** | **3.996.248,00** | **3.890.308,00** |
| 4.1 |  |  |  | ул.„Ѓорги Димитров“ |  334.651,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 4.2 |  |  |  | ул.„Довлеџик“ |   0,00 | 1.554.448,00 | 1.691.302,00 |
| 4.3 |  |  |  | ул.„СРУ5“ во АРМ Четврт 1 | 0,00 | 453.109,00 | 429.979,00 |
| 4.4 |  |  |  | ул.„СТУ1“ во АРМ Четврт 1 | 0,00 | 443.171,00 | 264.027,00 |
| 4.5 |  |  |  | Изградба на водоводна шахта на ул.„Булевар 1-ви Мај“ |  0,00 | 1.505.520,00 | 1.505.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **ЈЛ0** | **Основен буџет** | **482920** | **Изградба на други објекти** | **6.000.000,00** | **5.097.064,00** | **5.097.064,00** |
| 5.1 |  |  |  | Парк во Нова Битола | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 |  |  |  | Парк „Симпо“ | 0,00 | 1.564.376,00 | 1.073.898,00 |
|  5.3 |  |  |  | Парк „Смилевски конгрес“ | 0,00 | 2.263.658,00 | 2.263.658,00 |
| 5.4 |  |  |  | Парк „Мирка Гинова“ | 0,00 | 1.269.030,00 | 1.759.508,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **ГД0** | **Основен****буџет** | **482820** | **Изградба на капацитети во енергетиката** | **3.875.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1 |  |  |  | Изградба на трафостаница кај стадион под „Тумбе Кафе“ | 3.875.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **ЈЛ0** | **Основен буџет** | **482940** | **Надзор над изградбата** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **577.846,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  **ВКУПНО I:** | **60.374.510,00** | **54.701.061,00** | **43.390.251,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **ЈД0** | **Основен буџет** | **482130** | **Реконструкција/ Рехабилитација на улици, патишта и автопати** | **102.238.252,00** | **77.746.319,00** | **67.014.444,00** |
| 8.1 |  |  |  | ул.„АСНОМ“ | 3.868.315,00 | 2.831.503,00 | 2.752.372,00 |
| 8.2 |  |  |  | Санација со гранитни плочки (Широк сокак и Стара чаршија) | 1.500.000,00 | 1.589.000,00 |  1.138.942,00 |
| 8.3 |  |  |  | Санација на тротоари и улици со бехатон |  10.000.000,00 | 14.000.000,00 | 11.084.389,00 |
| 8.4 |  |  |  | Санација на коловози со тампон | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 1.708.958,00 |
| 8.5 |  |  |  | Санација на ударни дупки со асфалт и камена коцка | 4.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.023.439,00 |
| 8.6 |  |  |  | Санација на коловоз со пластичен асфалт | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.999.632,00 |
| 8.7 |  |  |  | Реконструкција на дел од коловоз заради лизгање на земјиште с.Ореово | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8 |  |  |  | ул.„Македонска фаланга“ | 13.910.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9 |  |  |  | ул.„Цане Василев“ | 3.950.591,00 | 3.950.591,00 | 2.778.032,00 |
| 8.10 |  |  |  | ул.„Кленовец“ | 3.000.000,00 | 5.946.026,00 | 4.852.541,00 |
| 8.11 |  |  |  | Рехабилитација на ул.„28-ма“ | 1.617.674,00 | 1.614.209,00 | 1.501.541,00 |
| 8.12 |  |  |  | Рехабилитација на ул.„Даме Груев“ | 3.000.000,00 | 4.232.633,00 | 3.825.738,00 |
| 8.13 |  |  |  | Рехабилитација на ул.„Вера Циривири Трена“ | 777.373.00 | 811.066,00 | 781.414,00 |
| 8.14 |  |  |  | Рехабилитација на ул.„Брегалница“ | 1.489.449.00 | 2.904.092,00 | 2.716.545,00 |
| 8.15 |  |  |  | Рехабилитација на ул.„Штипска“ | 1.011.820.00 | 798.768,00 | 798.768,00 |
| 8.16 |  |  |  | Рехабилитација на ул.„Христо Узунов“ | 2.710.226.00 | 2.491.111,00 | 2.520.096,00 |
| 8.17 |  |  |  | Рехабилитација на ул.„Бранислав Нушиќ“ | 518.219.00 |   380.090,00 | 380.090,00 |
| 8.18 |  |  |  | Банкини со коцка на локален пат с.Трново- с. Магарево | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.078.738,00 |
| 8.19 |  |  |  | Банкини со коцка на локален пат за сТрново-с.Магарево II фаза | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.630.906,00 |
| 8.20 |  |  |  | Реконструкција на локален пат за с.Брусник | 4.900.000,00 | 4.331.263,00 | 3.846.040,00 |
| 8.21 |  |  |  | Реконструкција на коловозот на мостот на р. Драгор кај Безистенот |  5.000.000,00 | 4.477.200,00 | 4.513.551,00 |
| 8.22 |  |  |  | Реконструкција со доградба на локален пат за с.Буково | 5.000.000,00 | 281.146,00 | 0,00 |
| 8.23 |  |  |  | Реконструкција на коловоз на ул.„7-ми Јули“ | 7.503.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 |  |  |  | Реконструкција на коловоз на ул. „Наум Наумовски Борче“ | 11.481.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.25 |  |  |  | Девијација на коловозот на мостот на р.Драгор на ул.„Довлеџик“ | 6.000.000,00 | 7.431.416,00 | 8.917.699,00 |
| 8.26 |  |  |  | Санација на коловоз со потпорен ѕид во с. Острец | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 8.27 |  |  |  | Санација на потпорен зид и коловоз на ул.„Девејани“ |   0,00 | 176.205,00 | 165.011,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **ЈДО** | **Трансфери од МЛС** | **482130** | **Реконструкција/ Рехабилитација на улици, патишта и автопати** | **0,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** |
| 9.1 |  |  |  | Реконструкција на локален пат за с.Брусник | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **ЈДО** | **Донации** | **482130** | **Реконструкција/ Рехабилитација на улици, патишта и автопати** | **3.198.570,00** | **3.774.312,00** | **3.621.117,00** |
| 10.1 |  |  |  | Реконструкција на коловоз на ул.„Струшка“ и ул.„Сутјеска“ | 3.198.570,00 | 3.774.312,00 | 3.621.117,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **ЈИ0** | **Основен буџет** | **482330** | **Реконструкција на с-ми за одведување и пречистување на отпадни води** | **26.536.299,00** | **22.756.651,00** | **20.444.606,00** |
| 11.1 |  |  |  | Машинско чистење на канали | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.220.854,00 |
| 11.2 |  |  |  | Чистење на корито на р.Драгор | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.496.082,00 |
| 11.3 |  |  |  | Санација на решетки и сливници  | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 403.269,00 |
| 11.4 |  |  |  | ул.„Македонска Фаланга“ | 1.796.860,00 | 229.978,00 | 229.978,00 |
| 11.5 |  |  |  | ул.„Цане Василев“ | 2.900.000,00 | 2.129.497,00 | 1.702.338,00 |
| 11.6 |  |  |  | Септичка јама и дренажа во ОУ во с.Црнобуки | 699.775,00 |  0,00 |  0,00 |
| 11.7 |  |  |  | Канализационен приклучок на ОУ во с.Крклино | 77.927,00 |  0,00 | 0,00 |
| 11.8 |  |  |  | ул.„Солунска“ | 7.452.597,00 | 5.845.280,00 | 5.845.280,00 |
| 11.9 |  |  |  | Реконструкција на каналот во АРМ | 6.299.970,00 | 5.887.372,00 | 5.887.372,00 |
| 11.10 |  |  |  | ул.„Стара чешма“ | 309.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.11 |  |  |  | Дренажа на ул.„Наум Наумовски Борче“ | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 900.807,00 |
| 11.12 |  |  |  | Реконструкција на атм.канализациона мрежа околу ОУ„Коле Канински“ | 0,00 | 2.169.560,00 | 1.376.287,00 |
| 11.13 |  |  |  | Реконструкција на атм. кан. мрежа и дренажа околу спортска сала во СОУ„Таки Даскалот“ | 0,00 | 454.964,00 | 344.801,00 |
| 11.14 |  |  |  | Санација на дефект на приклучок за канализациона мрежа на ул.„Лавчански пат“ бр.1 | 0,00 | 40.000,00 | 37.538,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **ЈИ0** | **Донации** | **482330** | **Реконструкција на с-ми за одведување и прочистување на отпадни води** | **2.424.587,00** | **2.861.012,00** | **2.029.429,00** |
| 12.1 |  |  |  | Реконструкција на канализациоона мрежа на ул.„Струшка“ и ул.„Сутјеска“ | 2.424.587,00 | 2.861.012,00 | 2.029.429,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **РА** | **Фосилни горива** |  **482330** | **Реконструкција на с-ми за одведување и** **пречистување на отпадни води** | **1.036.587,00** | **2.942.015,00** | **2.886.982,00** |
| 13.1 |  |  |  | ул.„Стара чешма“ | 1.036.587,00 | 1.345.757,00 | 1.290.724,00 |
| 13.2 |  |  |  | ул.„Македонска Фаланга“ | 0,00 | 1.596.258,00 | 1.596.258,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **ЈГ0** | **Основен буџет** | **482730** | **Реконструкција на капацитети за водоснабдување** | **4.482.204,00** | **5.487.737,00** |  **5.322.843,00** |
| 14.1 |  |  |  | Реконструкција на водоводна мрежа и куќни приклучоци ул.„Цане Василев“  | 2.000.000,00 | 2.794.560,00 | 2.703.145,00 |
| 14.2 |  |  |  | ул.„Солунска“ | 2.482.204,00 | 2.155.060,00 | 2.155.060,00 |
| 14.3 |  |  |  | Реконструкција на водоводна мрежа под мостот на р.Драгор кај Безистенот | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 |  |  |  | Девијација на водоводна линија во с. Логоварди | 0,00 |  106.614,00 | 106.613,00 |
| 14.5 |  |  |  | Девијација на вод. линија во с. Г. Оризари ул. „8-ми Септември“ | 0,00 | 71.503,00 | 0,00 |
| 14.6 |  |  |  | Санација на водоводна мрежа на ул.„Љубојно“ | 0,00 | 120.000,00 | 118.025,00 |
| 14.7 |  |  |  | Девијација на водоводна мрежа на ул.„Прилепска“ | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **ЈЛ0** | **Основен буџет** | **482930** | **Реконструкција на други објекти** |  **26.612.000,00** | **12.930.772,00** | **5.233.462,00** |
| 15.1 |  |  |  | Услуга од градежни машини | 800.000,00 | 800.000,00 | 375.519,00 |
| 15.2 |  |  |  | Градежно-занаетчиски работи заедно со градежни материјали | 8.000,000,00 | 4.000,000,00 | 2.953.357,00 |
| 15.3 |  |  |  | Санација и реконструкција на други објекти и инсталации при хитни и неодложни активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.4 |  |  |  | Реконструкција на пет железнички премини | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.712.979,00 |
| 15.5 |  |  |  | Ограда околу игралиштето во с.Лажец | 200.000,00 |  0,00 | 0,00 |
| 15.6 |  |  |  | Санација на тоалети во ОУ во с. Кременица | 112.000,00 |   0,00 | 0,00 |
| 15.7 |  |  |  | Реконструкција на спортски терен во Брусничка населба | 2.500.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 15.8 |  |  |  | Санација на фасада и тавани во Спортска сала Боро Чурлевски | 6.000.000,00 |   580.772,00 |  0,00 |
| 15.9 |  |  |  | Адаптација на мајчин дом (дел -учество на Општина Битола) | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 |
| 15.10 |  |  |  | Студија за утврдување на состојбата на седум челични мостови на р.Драгор | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 15.11 |  |  |  | Реконструкција на планинарскиот дом на Копанки | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.12 |  |  |  | Реконструкција на јама за животни во с. Лажец | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 15.13 |  |  |  | Замена на дограма и под во објект на МЗ во с. Барешани | 0,00 | 100.000,00 | 92.536,00 |
| 15.14 |  |  |  | Хидроизолација на фонтаната | 0,00 | 100.000,00 | 99.071,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **ГД0** | **Основен буџет** | **482830** | **Реконструкција на капацитети во енергетиката** | **3.500.000,00** | **4.200.000,00** | **2.800.093 ,00** |
| 16.1 |  |  |  | Одржувње на с-ми за греење во објекти на О.Б-ла | 2.000.000,00 | 2.700.000,00 | 1.719.024,00 |
| 16.2 |  |  |  | Санација на радијаторско греење и котлара во Спортска сала | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.081.069,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **ЕА** | **Основен буџет** | **480190** | **Купување на друга опрема** | **25.000.000,00** | **20.459.937,00** | **20.131.613,00** |
| 17.1 |  |  |  | Столчиња за фудбалска трибина Тумбе Кафе | 25.000.000,00 | 20.459.937,00 | 20.131.613,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18.** | **ЈЛ0** | **Основен буџет** | **482940** | **Надзор над реконструкцијата** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **1.671.573,00** |
|  |  |  |  | **ВКУПНО II:** | **197.028.499,00** | **159.158.755,00** | **135.156.162,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  **ВКУПНО I+II:** | **257.403.009,00** | **213.859.816,00** | **178.546.413,00** |

 Реализација на Програмата изнесува  **83,5 %** од предвидената **Програма за 2022година.**

Изградбата на улиците, канализацијата, водоводните инсталации, нисконапонската мрежа, и сите други предвидени работи е вршено на основа на поединечни договори со утврдени единечни цени или со рамковни договори и утврдени поединечни цени со правни субјекти регистрирани за таа намена, а избрани на јавен повик.

 Техничкиот надзор над изведувањето на работите од Програмата за уредување на градежното земјиште во Општина Битола за 2022г. во континуитет, го изведуваа правни субјекти регистрирани за таа намена, а избрани на јавен повик под координација на назначени координатори од Одделение за комунални дејности и уредување на градежното земјиште при Сектор за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање, заштита на животната средина, комунални дејности и уредување на градежното земјиште.

 **Бр. 09- ПРЕТСЕДАТЕЛ**

 **\_\_\_\_\_\_\_2023 на Совет на Општина Битола**

 **Битола --------------------------------------------------------------**

 **Габриела Илиевска**