**Изработува:**

 Одделение за комунални дејности

 и уредување на градежното

 земјиште

 **Разгледува:**

Комисија за јавни и комунални

 дејности

 **Донесува:**

 **Совет на Општина Битола**



**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА**

**на**

**П Р О Г Р А М АТА**

**ЗА**

**ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ , ИНСТАЛАЦИИ, ЛОКАЛНА ПАТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ ВО ОПШТИНА БИТОЛА**

**за 2022**

**МАРТ, 2023година**

**Битола**

 Врз основа на член 22 точка 35 од Статутот на Општина Битола (,,Службен гласник на Општина Битола,, бр. 10/05), и Програмата за работа на Советот на Општина Битола (,,Службен гласник на Општина Битола,, бр. 17/08 Советот на Општина Битола, на својата седница, одржана на ден \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023год. го усвои :

**ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗЦИЈА**

**на**

**П Р О Г Р А М АТА**

**за одржување на комунални објекти**

**и инсталации, локална патна мрежа и улици во Општина Битола**

**за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година**

 Во извештајниот период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година, поаѓајќи од програмските определби, расположивите средства, потребите и можностите, постигнати се следните резултати:

 Приходите во извештајниот период се приходи на:

* Надоместоци од комунална дејност,
* Трансфери од Републичките фондови и тоа од Агенцијата за државни

 патишта на РМ

* Данок на промет на недвижности

 **ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА**

 **на Програма за одржување на комунални инсталации, улици и локални патишта во Општина Битола**

 **за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.****број** | **Шифра** | **Извор на приходи** | **Буџет 2022** | **III Измени и дополнување**  | **Реализација 2022** |
|  1. |  717112 | Надоместоци од комунална такси | 18.780.742,00 | 21.000.000,00 | 12.195.829,00 |
|  2. |  741113 | Трансфери од буџетот на Агенцијата за државни патишта на РМ  | 10.927.946,00 |   10.927.946,00 | 10.927.946,00 |
| 3. |   713311 | Данок на промет на недвижности | 0,00 | 2.830.857,00 |  2.830.857,00 |
|  |  | **ВКУПНО:** | **29.709.688,00** | **34.758.803,00** | **25.718.632,00** |

**РЕАЛИЗИРАНИ РАСХОДИ**

**по Програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, локални патишта и улици во Општина Битола за 2022 година**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. брoj**  | **Програма** | **Буџет** | **Ставка** | **Планирани работи за изведување** | **Буџет**  **2022** | **III Измени и дополнување** | **Реализација 2022** |
| *1.* | *Ј60* | *Агенција за државни патишта* | *424320* | *Одржување на улици и патишта во зимски услови* | *10.927.946,00* |  *10.927.946,00* | *10.927.946,00* |
| *2.* | *Ј60* | *Основен буџет* | *424320* | *Одржување на улици и патишта во зимски услови* | *699.296,00* | *4.299.296,00* | *3.487.047,00* |
| *3.* | *Ј60* | *Основен буџет* | *423990* | *Други материјали за зимско одржување* | *3.581.446,00* | *3.581.446,00* | *1.656.264,00* |
|  |  |  |  |  **ВКУПНО I:** | **15.208.688,00** | **18.808.688,00** | **16.071.257,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.* | *Ј60* | *Основен буџет* | *424320* | *Одржување на хоризонтална сигнализација* | *4.000.000,00* | *5.000.000,00* | *2.923.231,00* |
| *5.* | *Ј60* | *Основен буџет* | *424440* | *Одржување на вертикална сигнализација* | *1.000.000,00* | *1.000.000,00* | *1.049.728,00* |
| *6.* | *Ј60* | *Основен буџет* | *424440* | *Одржување на светлосна вертикална сигнализација* | *1.700.000,00* | *1.700.000,00* | *1.685.512,00* |
| *7.* | *ЈФ0* | *Основен буџет* | *480190* | *Купување на друга опрема-сообраќајни знаци* | *2.000.000,00* | *2.360.000,00* | *2.359.941,00* |
| *8.* | *ЈФО* | *Основен буџет* | *480190* | *Купување на еластични столбчиња* | *1.500.000,00* | *230.115,00* | *0,00* |
| *9.* | *ЈФО* | *Основен буџет* | *480190* | *Купување на метални столбчиња и синџир* | *0,00* | *2.360.000,00* | *1.486.800,00* |
| *10.* | *ЈФ0* | *Основен буџет* | *480190* | *Средства за смирување на сообракајот околу OУ„Даме Груев“*  |  *1.400.000,00* |  *400.000,00* | *0,00* |
| *11.* | *ЈФ0* | *Основен буџет* | *480190* | *Средства за смирување на сообраќајот пред СОТУ„Ѓорги Наумов“* | *500.000,00* | *500.000,00* | *0,00* |
| *12.* | *ЈФ0* | *Основен буџет* | *480190* | *Средства за смирување на сообраќајот на ул.„Булевар 1-ви Мај“(од двете страни)* | *1.000.000,00* | *1.000.000,00* | *0,00* |
| *13.* | *ЈФ0* | *Основен буџет* | *480190* | *Делинеатори – монтажни рабници на ул.„В.Карангелески“* | *250.000,00* | *250.000,00* | *0,00* |
| *14.* |  *ЈФ0* | *Основен буџет* | *480190* | *Сообраќајни знаци и опрема* |  *1.000.000,00* | *1.000.000,00* | *0,00* |
| *15.* |  *ЈЛ0* | *Основен буџет* | *482940* | *Надзор над изведбата* |  *150.000,00* |  *150.000,00* | *142.163,00* |
|  |  |  |  |  **ВКУПНО II:** | **14.500.000,00** | **15.950.115,00** | **9.647.375,00** |
|  |  |  |  |  **ВКУПНО I +II:** | **29.708.688,00** | **34.758.803,00** | **25.718.632,00** |

 Реализацијата на програмата изнесува  **74 %** од предвидената **Програма за 2022година.**

 Сите изведени активности планирани со Програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, локална патна мрежа и улици во Општина Битола за 2022г. се вршени на основа на поединечни договори со утврдени единечни цени или со рамковни договори и утврдени поединечни цени со правни субјекти регистрирани за таа намена, а избрани на јавен повик.

 Технички надзорот над изведувањето на работите од **Програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, локална патна мрежа и улици во Општина Битола за 2022г.** во континуитет, го изведуваа правни субјекти со Лиценца за надзор согласно важечкиот Законот за градење под координација на Одделението за комунални дејности и уредување на градежното земјиште при Сектор за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање, заштита на животната средина, комунални дејности и уредување на градежното земјиште на Општина Битола.

 Бр.09 - **ПРЕТСЕДАТЕЛ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 **НА СОВЕТ НА** **ОПШТИНА БИТОЛА**

 Битола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Габриела Илиевска**