**Подготвил:**

Одделение за комунални дејности и уредување на градежното земјиште

Сектор за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање, заштита на животната средина, комунални дејности и уредување на грaдежното земјиште

 **Рагледува:**

 Комисија за јавни и комунални дејности

 **Донесува:**

 **Совет на Општина Битола**



**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА**

**на**

**П Р О Г Р А М АТА**

**ЗА**

**Организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната 2022/2023 година**

**Април, 2023 година**

**Битола**

 Врз основа на член 22 точка 35 од Статутот на Општина Битола (,,Службен гласник на Општина Битола,, бр. 10/05), и Програмата за работа на Советот на Општина Битола (,,Службен гласник на Општина Битола,, бр. 17/08 Советот на Општина Битола, на својата седница, одржана на ден \_\_\_.04.2023год. го усвои :

**ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗЦИЈА**

**на**

**П Р О Г Р А М АТА**

**за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2022/2023 година**

 Согласно програмата за зимско одржување на улиците низ градот Битола, поранешната општина Кукуречани, Цапари и Бистрица усвоена од Општина Битола, склучен е договор меѓу Општината и КЈП,,Нискоградба, - Битола, за реализација на истата. Согласно договорот програмата започна да се применува од 15.11.2022 година а завршува на 15.03.2023 година.

Карактеристично за зимата 2022/2023 беше што имаше слаби врнежи од снег.Првите врнежи од снег започнаа на ден 29.12.2022 год. и беа со слаб интензитет при што соодветтствено се реагираше со сол и ризла. Врнежи од снег имаше и во деновите 03,05,15,16, 01.2023 година,врнежите беа со послаб интензитет од снег со ниски температури со голомразица по коловозот при што се интервенираше со посипување на сол и ризла нарочито улиците од прв приоритет како и високите зони на населбите Баир, Брусничко Лавчанска и Буковска Населба. Најниска температура на воздухот во овој период беше до - минус 10 во нокните часови со просечна од -2 при што целолкупната механизација на претпријатието беше ставена во функција.Од 01.02-06.02.2023год,имаше слаби врнежи од снег со температури околу 00 се итервенираше со целокупната механизација,работна рака и константно се посолуваше со сол и ризла.

 Оспособувањето на пристапите до останатите населени места и некои поважни улици на поранешните Општини Кукуречани, Цапари и Бистрица се вршеше континуирано и навремено за цело време на оваа зимска сезона.

 Посипувањето на голомразица со сол во услови кога нема снежни врнежи се вршеше по приоритет-сообраќајници од прв приоритет, сообраќајници од втор приоритрет, на критичните точки-пристапи на сообраќајниците и на локалните патишта на територијата на Општина Битола.

За успешна реализација на програмата од страна на Општината се набавени следните материјали сол и ризла како и ладна асфалтна маса кои се дадени во прилог, a исто така во прилог е прикажана и ангажираната механизација во часови.

**I. МАТЕРИЈАЛИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАНО** | **НАРАЧАНО** |
| **1. Индустриска сол** | **t** | **цена/t** | **Износ** **(со ДДВ)** | **t** | **цена/t** | **Износ (со ДДВ)** |
|  | 600 | 4.652,00 | 2.791.200,00 | 150,62 | 2.587,03 | 459.797,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАНО** | **НАРАЧАНО** |
| **2. Песок - ризла** | **m³** | **цена/t** | **Износ (со ДДВ)** | **m³** | **цена/t** | **Износ (со ДДВ)** |
|  | 400 | 1.003,00 | 401.200,00 | 200 | 990,00 | 233.640,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАНО** | **НАРАЧАНО** |
| **3. Ладна асфалтна маса** | **t** | **цена/t** | **Износ (со ДДВ)** | **t** | **цена/t** | **Износ (со ДДВ)** |
|  | 30 | 12.968,20 | 389.046,00 | 20,00 | 13.000,00 | 306.800,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАН ИЗНОС** | **НАРАЧАН ИЗНОС** |
| **I. ВКУПНО 1+2+3** | **3.581.446,00** | **1.000.237,00** |

**II. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАН ИЗНОС** | **РЕАЛИЗИРАН ИЗНОС** |
| **1. ВОЗИЛА ВО ПРИПРАВНОСТ** | 6.009.042,00 | 7.137.797,00 |
| **2. ЕФЕКТИВНА РАБОТА НА ВОЗИЛА** | 9.218.200,00 | 1.807.180,00 |
| **II. ВКУПНО 1+ 2** |  **15.227.242,00** | **8.944.977,00** |

**III. РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАНО** | **РЕАЛИЗИРАНО** |
| **МАТЕРИЈАЛИ И ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА ВКУПНО** | **18.808.688,00** | **9.945.214,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Извештај за нарачана и потрошена количина на сол до 15.03.2023год. за Општина Битола** |  |  |  |  |
| **СОЛ** |  |
| ред број | дата | испратница | сол (t) |  |
| 1 | 26.11.2022 | 26-11/01 | 26,60 |  |
| 2 | 26.11.2022 | 26-11/02 | 26,18 |  |
| 3 | 26.11.2022 | 26-11/03 | 26,24 |  |
| 4 | 26.11.2022 | 26-11/04 | 26,10 |  |
| 5 | 26.11.2022 | 26-11/05 | 26,86 |  |
| 6 | 28.11.2022 | 28-11/01 | 18,64 |
|  |  | **ВКУПНО:** | **150,62** |
| Останато од 2021/2022 |  |  | 29,08 |
|  |  | **ВКУПНО:** | **179.70** | t |
|   |   |  |  |
|  **Вкупно потрошено до 15.03.2023** |  |  | **161,00** | **t** |
| О С Т А Н У В А за 2023/2024 |  18,70 | t |

**2.Извештај за нарачана и потрошена количина на ризла до 15.03.2023год. за Општина Битола**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **РИЗЛА** |  |
| ред број | дата | испратница | ризла (m³) |
| 1 | 29.12.2022 | 00927 |  22,00 |
| 2 | 29.12.2022 | 00927 |  23,00 |
| 3 | 29.12.2022 | 00928 |  22,50 |
| 4 | 29.12.2022 | 00929 |  23,50 |
| 5 | 30.12.2022 | 00930 |  20,00 |
| 6 | 30.12.2022 | 00931 |  23,50 |
| 7 | 30.12.2022 | 00932 |  20,50 |
| 8 | 30.12.2022 | 00933 |  22,50 |
| 9 | 30.12.2022 | 00934 |  22,50 |
|  |  | **ВКУПНО:** | **200,00** |
|  |  |  |
| **Вкупно потрошено до 15.03.2023 год.** |  |  | **169,00** | **m³** |
| О С Т А Н У В А за 2023/2024  |  31,00 | m³ |

**3. Извештај за нарачана и потрошенa количина на ладна асфалтна маса до 15.03.2023год. за Општина Битола**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЛАДНА АСФАЛТНА МАСА** |  |
| ред број | дата | испратница | асфалт (t) |  |
| 1 | 07.02.2023 | 14/23 | 10,00 |  |
| 2 | 15.03.2023 | 41/23 | 10,00 |  |
|  |  | **ВКУПНО:** | **20,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Вкупно потрошено до 15.03.2023 год.**  |  |   |  **12,65 t**  |
|  |  |  |  |  |

 О С Т А Н У В А за 2023/2024 7,35 t

1. **ЗA ОПШТИНА БИТОЛА 2022/2023:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Механизација | Работна рака |
| Ред.бр. |  ИМЕ НА МАШИНА | Ангажираност на ден | Часови ефектива | Часови припрема | Ангажираност на ден | Часови ефектива | Часови припрема |
|
| 1 | Камион со посипувач и нож | 1 | 56 | 363 | 1 | 56 | 121 |
| Камион со посипувач и нож | 1 | 1 | 121 |
| Камион со посипувач и нож | 1 | 1 | 121 |
| 2 | Бобкет 763 | 1 | / | 121 | / | / | / |
| 3 | Бобкет 863 | 1 | 121 | / | / |
| 4 | ЈЦБ со нож 3 | 1 | 2 | 121121 | 1 | 2 | 121 |
| ЈЦБ со нож 4 | 1 | 1 | 121 |
| 5 | ЈЦБ 145 | 1 | 8 | 121 | 1 | 8 | 121 |
| 6 | Трактор со нож и синџири | 1 | 18 | 121 | 1 | / | 121  |
| 7 | Трактор со посипувач | 1 | / | 121 | / | 18 | / |
| Трактор со посипувач | 1 | 121 | / | / |
|  |  |  | **Вкупно:** | **11** | **84** | **1331** | **7** | **66** | **847** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **ЗА ПОРАНЕШНА ОПШТИНА БИСТРИЦА 2022/2023:**
 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | механизација | Работна рака |
| Ред.бр. | ИМЕ НА МАШИНА | Ангажираностнаден | Часови ефектива | Часови припрема | Ангажираност на ден | Часови ефектива | Часови припрема |
|
| 1 | Камионсонож и посипувач | 1 | 120 | 121 | 1 | 120 | 121 |
| 2 | ЈЦБ со нож | 1 | 34 | 121 | 1 | 34 | 121 |
| 3 | Трактор со нож и посипувач | 1 | 59 | 121 | / | 25 | / |
| 4 | Трактор со нож и посипувач | 1 | 121 | / |
|  |  |  | **Вкупно:** | **4** | **213** | **484** | **2** | **154** |  **242** |
|  | 1. **ЗА ПОРАНЕШНА ОПШТИНА ЦАПАРИ 2022/2023:**
 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механизација | Работна рака |
| Ред.бр. |  ИМЕ НА МАШИНА | Ангажираност на ден | Часови ефектива | Часови припрема | Ангажираност на ден | Часови ефектива | Часови припрема |
|
| 1 | Камион со посипувач и нож | 1 | 135 | 121 | 1 | 135 | 121 |
| 2 | ЈЦБ со нож  | 1 | 32 | 121 | 1 | 32 | 121 |
| 3 | Трактор со нож и посипувач | 1 | 40 | 121 | / | 12 | / |
|  |  |  | **Вкупно:** | **3** | **207** |  **363** | **2** | **167** | **242** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4. ЗА ПОРАНЕШНА ОПШТИНА КУКУРЕЧАНИ 2022-2023:** |
|  |  |  |  | Механизација | Работна рака |
| Ред.бр. |  ИМЕ НА МАШИНА | Ангажира ност на ден | Часови ефектива | Часови припрема | Ангажираност на ден | Часови ефектива | Часови припрема |
|
| 1 | ЈЦБ со нож | 1  | 7 | 121 | 1  |  7 | 121 |
|  2 | Трактор со посипувач |  11111  | 14 |  12142  | //  | 5714 | / |
|  |  |  | **Вкупно:** | **22**  | **316214**  |  **242** |  **1** | **7** | **121111** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ**

|  |
| --- |
|  |
| С и т у а ц и ј а  |  Припрема |  Ефектива |  Вкупно |
| 1-ва времена (Ноември)  | 943.841,00 |  | 943.841,00 |
| 2-ра времена (Декември)  | 1.828.692,00 | 157.928,00 | 1.986.620,00 |
| 3-та времена (Јануари)  | 1.828.692,00 | 517.637,00 | 2.346.329,00 |
| 4-та времена (Февруари)  | 1.651.721,00 | 634.611,00 | 2.286.332,00 |
| 5-та времена (Март)  | 884.851,00 | 497.004,00 | 1.381.855,00 |
|  **ВКУПНО:** | **7.137.797,00** | **1.807.180,00** | **8.944.977,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  **Битола** |  **Бистрица** |  **Цапари** | **Кукуречани** |
|  | припрема | 4.081.354,00 | 1.334.279,00 | 1.107.876,00 | 614.287,00 |
|  | ефектива | 316.647,00 | 699.777,00 | 719.640,00 | 48.635,00 |
| **Вкупно:** | **4.402.879,00** | **2.043.176,00** | **1.836.000,00** | **662.922,00** |
| **СЕ ВКУПНО:** | **8.944.977,00** |
|  |

Бр.09 - **ПРЕТСЕДАТЕЛ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 **НА СОВЕТ НА** **ОПШТИНА БИТОЛА**

 Битола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Габриела Илиевска**