**Подготвил:**

Одделение за комунални дејности и уредување на градежното земјиште

Сектор за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање, заштита на животната средина, комунални дејности и уредување на грaдежното земјиште

**Рагледува:**

Комисија за јавни и комунални дејности

**Донесува:**

**Совет на Општина Битола**



**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА**

**на**

**П Р О Г Р А М АТА**

**ЗА**

**Организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната 2022/2023 година**

**Април, 2023 година**

**Битола**

Врз основа на член 22 точка 35 од Статутот на Општина Битола (,,Службен гласник на Општина Битола,, бр. 10/05), и Програмата за работа на Советот на Општина Битола (,,Службен гласник на Општина Битола,, бр. 17/08 Советот на Општина Битола, на својата седница, одржана на ден \_\_\_.04.2023год. го усвои :

**ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗЦИЈА**

**на**

**П Р О Г Р А М АТА**

**за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2022/2023 година**

Согласно програмата за зимско одржување на улиците низ градот Битола, поранешната општина Кукуречани, Цапари и Бистрица усвоена од Општина Битола, склучен е договор меѓу Општината и КЈП,,Нискоградба, - Битола, за реализација на истата. Согласно договорот програмата започна да се применува од 15.11.2022 година а завршува на 15.03.2023 година.

Карактеристично за зимата 2022/2023 беше што имаше слаби врнежи од снег.Првите врнежи од снег започнаа на ден 29.12.2022 год. и беа со слаб интензитет при што соодветтствено се реагираше со сол и ризла. Врнежи од снег имаше и во деновите 03,05,15,16, 01.2023 година,врнежите беа со послаб интензитет од снег со ниски температури со голомразица по коловозот при што се интервенираше со посипување на сол и ризла нарочито улиците од прв приоритет како и високите зони на населбите Баир, Брусничко Лавчанска и Буковска Населба. Најниска температура на воздухот во овој период беше до - минус 10 во нокните часови со просечна од -2 при што целолкупната механизација на претпријатието беше ставена во функција.Од 01.02-06.02.2023год,имаше слаби врнежи од снег со температури околу 00 се итервенираше со целокупната механизација,работна рака и константно се посолуваше со сол и ризла.

Оспособувањето на пристапите до останатите населени места и некои поважни улици на поранешните Општини Кукуречани, Цапари и Бистрица се вршеше континуирано и навремено за цело време на оваа зимска сезона.

Посипувањето на голомразица со сол во услови кога нема снежни врнежи се вршеше по приоритет-сообраќајници од прв приоритет, сообраќајници од втор приоритрет, на критичните точки-пристапи на сообраќајниците и на локалните патишта на територијата на Општина Битола.

За успешна реализација на програмата од страна на Општината се набавени следните материјали сол и ризла како и ладна асфалтна маса кои се дадени во прилог, a исто така во прилог е прикажана и ангажираната механизација во часови.

**I. МАТЕРИЈАЛИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАНО** | | | **НАРАЧАНО** | | |
| **1. Индустриска сол** | **t** | **цена/t** | **Износ**  **(со ДДВ)** | **t** | **цена/t** | **Износ (со ДДВ)** |
|  | 600 | 4.652,00 | 2.791.200,00 | 150,62 | 2.587,03 | 459.797,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАНО** | | | **НАРАЧАНО** | | |
| **2. Песок - ризла** | **m³** | **цена/t** | **Износ (со ДДВ)** | **m³** | **цена/t** | **Износ (со ДДВ)** |
|  | 400 | 1.003,00 | 401.200,00 | 200 | 990,00 | 233.640,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАНО** | | | **НАРАЧАНО** | | |
| **3. Ладна асфалтна маса** | **t** | **цена/t** | **Износ (со ДДВ)** | **t** | **цена/t** | **Износ (со ДДВ)** |
|  | 30 | 12.968,20 | 389.046,00 | 20,00 | 13.000,00 | 306.800,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАН ИЗНОС** | **НАРАЧАН ИЗНОС** |
| **I. ВКУПНО 1+2+3** | **3.581.446,00** | **1.000.237,00** |

**II. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАН ИЗНОС** | **РЕАЛИЗИРАН ИЗНОС** |
| **1. ВОЗИЛА ВО ПРИПРАВНОСТ** | 6.009.042,00 | 7.137.797,00 |
| **2. ЕФЕКТИВНА РАБОТА НА ВОЗИЛА** | 9.218.200,00 | 1.807.180,00 |
| **II. ВКУПНО 1+ 2** | **15.227.242,00** | **8.944.977,00** |

**III. РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАНО** | **РЕАЛИЗИРАНО** |
| **МАТЕРИЈАЛИ И ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА ВКУПНО** | **18.808.688,00** | **9.945.214,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Извештај за нарачана и потрошена количина на сол до 15.03.2023год. за Општина Битола** |  |  | | |  | | | |  | | | |
| **СОЛ** | | | | | | | | | | |  | | | |
| ред број | дата | испратница | | | сол (t) | | | |  | | | |
| 1 | 26.11.2022 | 26-11/01 | | | 26,60 | | | |  | | | |
| 2 | 26.11.2022 | 26-11/02 | | | 26,18 | | | |  | | | |
| 3 | 26.11.2022 | 26-11/03 | | | 26,24 | | | |  | | | |
| 4 | 26.11.2022 | 26-11/04 | | | 26,10 | | | |  | | | |
| 5 | 26.11.2022 | 26-11/05 | | | 26,86 | | | |  | | | |
| 6 | 28.11.2022 | 28-11/01 | | | 18,64 | | | |
|  |  | **ВКУПНО:** | | | **150,62** | | | |
| Останато од 2021/2022 |  |  | | | 29,08 | | | |
|  |  | **ВКУПНО:** | | **179.70** | | | | t | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **Вкупно потрошено до 15.03.2023** |  |  | | | **161,00** | | | | **t** | | | |
| О С Т А Н У В А за 2023/2024 | | | | | | | 18,70 | | | | t | | | |

**2.Извештај за нарачана и потрошена количина на ризла до 15.03.2023год. за Општина Битола**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | |  | |
| **РИЗЛА** | | | | | | | | | | | | | |  |
| ред број | | | дата | | | | испратница | | | | ризла (m³) | | |
| 1 | | | 29.12.2022 | | | | 00927 | | | | 22,00 | | |
| 2 | | | 29.12.2022 | | | | 00927 | | | | 23,00 | | |
| 3 | | | 29.12.2022 | | | | 00928 | | | | 22,50 | | |
| 4 | | | 29.12.2022 | | | | 00929 | | | | 23,50 | | |
| 5 | | | 30.12.2022 | | | | 00930 | | | | 20,00 | | |
| 6 | | | 30.12.2022 | | | | 00931 | | | | 23,50 | | |
| 7 | | | 30.12.2022 | | | | 00932 | | | | 20,50 | | |
| 8 | | | 30.12.2022 | | | | 00933 | | | | 22,50 | | |
| 9 | | | 30.12.2022 | | | | 00934 | | | | 22,50 | | |
|  | | |  | | | | **ВКУПНО:** | | | | **200,00** | | |
|  | | |  | | | |  | | | |
| **Вкупно потрошено до 15.03.2023 год.** | | |  | |  | | | **169,00** | | | **m³** |
| О С Т А Н У В А за 2023/2024 | | | | | | | | 31,00 | | | m³ |

**3. Извештај за нарачана и потрошенa количина на ладна асфалтна маса до 15.03.2023год. за Општина Битола**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛАДНА АСФАЛТНА МАСА** | | | | | | | |  |
| ред број | | дата | | испратница | | | асфалт (t) |  |
| 1 | | 07.02.2023 | | 14/23 | | | 10,00 |  |
| 2 | | 15.03.2023 | | 41/23 | | | 10,00 |  |
|  | |  | | **ВКУПНО:** | | | **20,00** |  |
|  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  | |  | | |  |  |
| **Вкупно потрошено до 15.03.2023 год.** |  | |  | | **12,65 t** |
|  | |  | |  | | |  |  |

О С Т А Н У В А за 2023/2024 7,35 t

1. **ЗA ОПШТИНА БИТОЛА 2022/2023:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | Механизација | | | Работна рака | | |
| Ред.бр. | ИМЕ НА МАШИНА | | | | Ангажираност на ден | Часови ефектива | Часови припрема | Ангажираност на ден | Часови ефектива | Часови припрема |
|
| 1 | Камион со посипувач и нож | | | | 1 | 56 | 363 | 1 | 56 | 121 |
| Камион со посипувач и нож | | | | 1 | 1 | 121 |
| Камион со посипувач и нож | | | | 1 | 1 | 121 |
| 2 | Бобкет 763 | | | | 1 | / | 121 | / | / | / |
| 3 | Бобкет 863 | | | | 1 | 121 | / | / |
| 4 | ЈЦБ со нож 3 | | | | 1 | 2 | 121  121 | 1 | 2 | 121 |
| ЈЦБ со нож 4 | | | | 1 | 1 | 121 |
| 5 | ЈЦБ 145 | | | | 1 | 8 | 121 | 1 | 8 | 121 |
| 6 | Трактор со нож и синџири | | | | 1 | 18 | 121 | 1 | / | 121 |
| 7 | Трактор со посипувач | | | | 1 | / | 121 | / | 18 | / |
| Трактор со посипувач | | | | 1 | 121 | / | / |
|  |  |  | **Вкупно:** | | **11** | **84** | **1331** | **7** | **66** | **847** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 1. **ЗА ПОРАНЕШНА ОПШТИНА БИСТРИЦА 2022/2023:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | | механизација | | | | | | | | Работна рака | | | | | | | | | | | | | |
| Ред.бр. | | ИМЕ НА МАШИНА | | | | | | | | | | | | | Ангажираностнаден | | Часови ефектива | | | Часови припрема | | | Ангажираност на ден | | | | | Часови ефектива | | | | | | | Часови припрема | |
|
| 1 | | Камионсонож и посипувач | | | | | | | | | | | | | 1 | | 120 | | | 121 | | | 1 | | | | | 120 | | | | | | | 121 | |
| 2 | | ЈЦБ со нож | | | | | | | | | | | | | 1 | | 34 | | | 121 | | | 1 | | | | | 34 | | | | | | | 121 | |
| 3 | | Трактор со нож и посипувач | | | | | | | | | | | | | 1 | | 59 | | | 121 | | | / | | | | | 25 | | | | | | | / | |
| 4 | | Трактор со нож и посипувач | | | | | | | | | | | | | 1 | | 121 | | | / | |
|  | |  | | | |  | | | **Вкупно:** | | | | | | **4** | | **213** | | | **484** | | | **2** | | | | | **154** | | | | | | | **242** | |
|  | | 1. **ЗА ПОРАНЕШНА ОПШТИНА ЦАПАРИ 2022/2023:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | | | | | | Механизација | | | | | | | | | Работна рака | | | | | | | | | | | | | |
| Ред.бр. | | ИМЕ НА МАШИНА | | | | | | | | | | | | Ангажираност на ден | | Часови ефектива | | | | Часови припрема | | | Ангажираност на ден | | | | | | Часови ефектива | | | | | | Часови припрема | |
|
| 1 | | Камион со посипувач и нож | | | | | | | | | | | | 1 | | 135 | | | | 121 | | | 1 | | | | | | 135 | | | | | | 121 | |
| 2 | | ЈЦБ со нож | | | | | | | | | | | | 1 | | 32 | | | | 121 | | | 1 | | | | | | 32 | | | | | | 121 | |
| 3 | | Трактор со нож и посипувач | | | | | | | | | | | | 1 | | 40 | | | | 121 | | | / | | | | | | 12 | | | | | | / | |
|  | |  | |  | | | | | **Вкупно:** | | | | | **3** | | **207** | | | | **363** | | | **2** | | | | | | **167** | | | | | | **242** | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | **4. ЗА ПОРАНЕШНА ОПШТИНА КУКУРЕЧАНИ 2022-2023:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | Механизација | | | | | | | | | | | Работна рака | | | | | | | | | | | | | |
| Ред.бр. | | ИМЕ НА МАШИНА | | | | | | | | | | | Ангажира ност на ден | | | | Часови ефектива | | | | Часови припрема | | | Ангажираност на ден | | | | | | Часови ефектива | | | | Часови припрема | | | |
|
| 1 | | ЈЦБ со нож | | | | | | | | | | | 1 | | | | 7 | | | | 121 | | | 1 | | | | | | 7 | | | | 121 | | | |
| 2 | | Трактор со посипувач | | | | | | | | | | | 11111 | | | | | 14 | | | 12142 | | | // | | | | | | 5714 | | | | / | | | |
|  | |  | | | | |  | | **Вкупно:** | | | | **22** | | | | **316214** | | | | **242** | | | **1** | | | | | | **7** | | | | **121111** | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | |

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ**

|  |
| --- |
|  |
| С и т у а ц и ј а | Припрема | Ефектива | Вкупно |
| 1-ва времена (Ноември) | 943.841,00 |  | 943.841,00 |
| 2-ра времена (Декември) | 1.828.692,00 | 157.928,00 | 1.986.620,00 |
| 3-та времена (Јануари) | 1.828.692,00 | 517.637,00 | 2.346.329,00 |
| 4-та времена (Февруари) | 1.651.721,00 | 634.611,00 | 2.286.332,00 |
| 5-та времена (Март) | 884.851,00 | 497.004,00 | 1.381.855,00 |
| **ВКУПНО:** | **7.137.797,00** | **1.807.180,00** | **8.944.977,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Битола** | **Бистрица** | | **Цапари** | **Кукуречани** |
|  | припрема | 4.081.354,00 | 1.334.279,00 | | 1.107.876,00 | 614.287,00 |
|  | ефектива | 316.647,00 | 699.777,00 | | 719.640,00 | 48.635,00 |
| **Вкупно:** | **4.402.879,00** | **2.043.176,00** | | **1.836.000,00** | **662.922,00** |
| **СЕ ВКУПНО:** | **8.944.977,00** |
|  | |

Бр.09 - **ПРЕТСЕДАТЕЛ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 **НА СОВЕТ НА** **ОПШТИНА БИТОЛА**

Битола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Габриела Илиевска**