**Предлагач:** ГРАДОНАЧАЛНИК

 на ОПШТИНА БИТОЛА

 **Подготвил:**

 Одделение за комунални дејности и

 уредување на градежното земјиште

 Сектор за спроведување на

 урбанистички планови, просторно

 планирање, заштита на животната

 средина, комунални дејности и

 уредување на градежното земјиште

 на Општина Битола

 **Разгледува:**

 Комисија за јавни и комунални

 дејности

 **Донесува:**

 Совет на Општина Битола

 **Предлог**

**програма за измени**

**на**

 **П Р О Г Р А М А**

**за**

**РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ**

**НА**

**ОПШТИНА БИТОЛА**

**за периодот од 2024 до 2026 год.**

**Декември, 2023 година**

**Битола**

Врз основа на член 70 од Статутот на Општина Битола (,,Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), а во врска со член 21 и чл.29 од Законот за буџетите (,,Службен весник на РМ“ бр.64/05, 4/08 и 103/08), Советот на Општината Битола, на седницата одржана на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 год., донесе

 **ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА**

**за**

**ИЗМЕНИ НА**

 **П Р О Г Р А М А**

**за**

**РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ**

 **НА**

**ОПШТИНА БИТОЛА**

**за периодот од 2024 до 2026 год.**

Во Програмата за Развојни планови на Општина Битола за периодот од 2024 до 2026 се вршат измени во Планираните расходи на Развојни програми по години од 2024 до 2026 година и истите гласат:

Програмата започнува со реализација во 2024 г., а плановите опфатени со неа имат рок за реализрање во наредните 3 години, поточно заклучно со 2026 година. Планираните средства на оваа тригодишна развојна програма со измените изнесуваат **1.397.625.916,00** **денари** .(Прилог 1- составен дел на оваа програма)

Средствата во висина од **308.692.740,00** **денари** се определени од буџетот на Општина Битола за 2024год. и се распределуваат на начин како што претходно потенциравме во Прилог 1.

Средствата во висина од **588.755.552,00 денари** се определени од буџетот на Општина Битола за 2025год. и се распределуваат на начин како што претходно потенциравме во Прилог 1.

Средствата во висина од **500.177.624,00 денари** се определени од буџетот на Општина Битола за 2026год. и се распределуваат на начин како што претходно потенциравме во Прилог 1.

1. Во Буџетската програма **JD – Изградба и реконструкција на улици и локални патишта**, Развојните програми:
* JDE - Изградба на коловоз на улица „Крушевска Република“
* JDX - Реконструкција на улична мрежа во нас. место Горно Оризари
* JDW - Реконструкција на локален пат за с.Трново до граница на НП „Пелистер“
* JDP - Реконструкција на коловоз на дел од улица „Даме Груев“ во нас. Мал Париз (покрај пругата)
* JDZ - Реконструкција на коловоз на крак на улица „16-та“ (покрај ЈП „Водовод“)
* JDZ - Реконструкција на коловоз на дел од улица „Индустриска“ (Боримечка – од влез во населбата до мост на р. Курделец)

 се префрлаат во Програма за уредување на градежното земјиште на подрачје на општина Битола за 2024 година бидејќи истите се планирани како едногодишни, додека пак во Развојните програми :

* JDQ - Реконструкција на улица „Довлеџик“ со кружен тек (влез од Охрид) преостанат дел
* JDА- Изградба на паркинг простор зад „Декорпод“, на улица „Романија“ и „Ат Пазар“
* JDB - Реконструкција на коловоз на улиците „150-та“, „170-та“ и „210-та“
* JDD - Реконструкција на коловоз на улиците „11-ти Март“, „Козара“, „Панде Николов“ и „Димитрије Туцовиќ“
* JDG - Реконструкција на коловоз на локален пат за с.Цапари (до ф-ката)
* ЈDJ - Реконструкција на коловоз на краци на улица „Буковски Мост“
* JDK - Реконструкција на коловоз на улиците „Влатко Миленковски“, „Паца Ванчова“ и „Гаврило Принцип“
* JDM - Изградба на улична мрежа во с.Карамани
* JDR - Реконструкција на коловоз на крак1, крак2 и карк3 на улица „Даме Груев“ во нас. Мал Париз
* JDT - Реконструкција на коловоз на улица „Булевар 1-ви Мај“ (од Црн Мост до улица „Столарска“)
* JDV - Реконструкција на коловоз на улица „7-ма Бригада“
* JDY - Изградба на коловоз на улица кај Дулие (ЛИДЛ)
* JDZ - Изградба на коловоз на дел од улица СРУ5 (до спортската сала)
* JDZ - Реконструкција на коловоз на улица „Караорман“
* JDZ - Реконструкција на коловоз на улица „8-ми Септември“ (влез од страна на Скопје)
* JDZ - Реконструкција на коловоз на улица „Панде Кајзеро“
* JDZ - Реконструкција на коловоз на улиците „Љубојно“, „Мукос“ и „5-та“
* JDZ - Изградба на коловоз на патот до црквата во с.Крклино
* JDZ - Реконструкција на коловоз на улица „Христо Ботев“
* JDZ - Реконструкција на коловоз на улица „Леринска“
* JDZ - Реконструкција на коловоз на улица „Нико Фундали“

 се врши прераспределба на средствата по години заради буџетската рамка и динамиката на реализација како во Прилог 1.

Исто така во оваа Буџетска програма се враќаат Развојните програми

* ЈDA - Реконструкција на коловоз на улица „Булевар 1-ви Мај“
* ЈDT - Изградба на коловоз на улица „СТУ1“ во АРМ Четврт 1

заради плаќање на обврски.

Во Развојната програма JGH – Реконструкција на улицата покрај Св. Неделските гробишта, средствата предвидени за 2024година се зголемуваат за 2.100.000,00денари и со промените изнесуваат 23.402.000,00денари заради постигнатата вредност по завршена постапка за ЈН за избор на изведувач .

 Во Во Развојната програма JGC – Изградба на улична мрежа во с. Долно Оризари, средствата предвидени за 2024година се зголемуваат за 1.055.600,00денари и со промените изнесуваат 12.305.600,00денари заради анекс кон договорот.

1. Во Буџетската програма **КA – Културно творештво и манифестации (капитални трошоци)**, односно во Развојната програма КАМ – Партерно уредување околу Офицерски дом, средствата предвидени за 2024година се зголемуваат за 750.000,00денари и со промените изнесуваат 1.750.000,00денари заради анекс кон договорот.
2. Во Буџетската програма **LA – Спорт и рекреациаја (капитални трошоци)**, Развојната програма:
* LAV - Реконструкција на спортски игралишта во Брусничка населба

 се префрла во Програма за уредување на градежното земјиште на подрачје на општина Битола за 2024 година бидејќи истата е планирана како едногодишна, додека пак во Развојната програма:

* LAN - Изградба на атлетска патека на стадион „Тумбе кафе“
* LAQ - Изградба на велосипедски патеки

 се врши прераспределба на средствата по години заради буџетската рамка и динамиката на реализација како во Прилог1.

1. Во Буџетската програма **GD – Енергетика**, Развојните програми:
* GDB - Реконструкција на улично осветлување на ул.„150-та“, „170-та“ и „210-та“
* GDD - Изградба на улично осветлување на улица кај Дулие (ЛИДЛ)

 се префрлаат во Програма за користење и одржување на јавното осветлување на подрачје на општина Битола за 2024 година бидејќи истите се планирани како едногодишни, додека пак во Развојната програма:

* GDP - Реконструкција на улично осветлување на улица „Довлеџик“ со кружен тек (влез од Охрид) - преостанат дел

 се врши прераспределба на средствата по години заради буџетската рамка и динамиката на реализација како во Прилог 1.

1. Во Буџетската програма **VA - Изградба на други објекти (Социјална заштита и заштита на деца),** воРазвојната програма VAA – Изградба на детска градинка во АРМ дел од средствата предвидени во 2023година во вредност од 9.000.000,00денари се префрлаат во 2024година заради начинот на плаќање, и се врши прераспределба на средствата по години заради буџетската рамка и динамиката на реализација како во Прилог1.
2. Во Буџетската програма **JI – Изградба и реконструкција на системи за одведување и прочистување на отпадни води**, Развојната програма:
* JID – Изградба на канализациона мрежа на улица кај Дулие (ЛИДЛ)

 се префрла во Програма за уредување на градежното земјиште на подрачје на општина Битола за 2024 година бидејќи истата е планирана како едногодишна, додека пак во Развојните програми:

* JIJ - Изградба на фекална и атмосферска канализациона мрежа на улица „Довлеџик“ со кружен тек (влез од Охрид) - преостанат дел
* JIA - Реконструкција на канализациона мрежа на улица „Христо Ботев“
* JIB - Реконструкција на канализациона мрежа на улиците „11-ти Март“, „Козара“, „Панде Николов“ и „Димитрије Туцовиќ“
* JIC - Реконструкција на канализациона мрежа на улиците „150-та“, „170-та“ и „210-та“
* JIG - Реконструкција на канализациона мрежа на улица „Караорман“
* JIH - Реконструкција на канализациона мрежа на улица „8-ми Септември“ (влез од страна на Скопје)
* JIL - Реконструкција на канализациона мрежа на улица „Панде Кајзеро“
* JIM - Реконструкција на канализациона мрежа на улица „Леринска“
* JIO - Реконструкција на канализациона мрежа на улица „Нико Фундали“

 се врши прераспределба на средствата по години заради буџетската рамка и динамиката на реализација како во Прилог 1.

1. Во Буџетската програма **JG – Изградба и реконструкција на системи за водоснабдување**, Развојните програми:
* JGS - Изградба на водоснабдителен систем од граница на ГУП до с.Брусник
* JGB – Реконструкција на водоводна мрежа на улица „Солунска“ – II фаза
* JGA - Реконструкција на водоводна мрежа на улиците „150-та“, „170-та“ и „210-та“
* ЈGD - Изградба на водоводна мрежа на улица кај Дулие (ЛИДЛ)
* JGE - Изградба на водоводна мрежа на дел од улица СРУ5 (до спортската сала)
* JGF - Реконструкција на водоводна мрежа на улица „Караорман“

 се префрлаат во Програма за уредување на градежното земјиште на подрачје на општина Битола за 2024 година бидејќи истите се планирани како едногодишни, додека пак во Развојните програми:

* JGJ - Изградба на водоводна мрежа на улица „Довлеџик“ со кружен тек (влез од Охрид) - преостанат дел
* JGC - Реконструкција водоводна мрежа на улиците „11-ти Март“, „Козара“, „Панде Николов“ и „Димитрије Туцовиќ“

 се врши прераспределба на средствата по години заради буџетската рамка и динамиката на реализација како во Прилог 1.

Во Развојната програма JGV -Реконструкција на водоводна мрежа на улици во населба „Недопирливи“, средствата предвидени за 2024година се зголемуваат за 405.015,00денари и со промените изнесуваат 13.039.050,00денари заради анекс кон договорот.

1. Во Буџетската програма **ЈL – Изградба на други објекти**, Развојната програма:
* JLR - Реквизити (детски играчки и справи) за парк Педагошка

 се префрла во Програма за уредување на градежното земјиште на подрачје на општина Битола за 2024 година бидејќи истата е планирани како едногодишна, додека пак во Развојната програма:

* ЈLB - Адаптација на објект за ветеринарна заштита – прифатилиште за кучиња

 се врши прераспределба на средствата по години заради буџетската рамка и динамиката на реализација како во Прилог 1.

Исто така во оваа Буџетска програма се враќа Развојната програма

* ЈLA - Изградба на парк

заради плаќање на обврски.

Во Развојната програма JLJ - Употреба и одржување за ЛИП на поплочен простор со одводнување и осветлување, средствата предвидени за 2024година се зголемуваат за 1.400.000,00денари и со промените изнесуваат 7.400.000,00денари заради анекс кон договорот.

1. Исто така имињата на Развојнате програми за :
* Изградба на паркинг простори за Декорпод, на ул.„Романија“ и „Ат Пазар“ од JDA се менува во JDZ
* Реконструкција на улиците „11-Март“, „Козара“, „Панде Николов“ и „Димитрије Туцовиќ“ од JDF се менува во JDZ
* Реконструкција на коловоз на краци на улица „Буковски мост“ од JDJ се менува во JDZ
* Реконструкција на коловоз на улиците „Влатко Миленковски“, „Паца Ванчова“ и „Гаврило Принцип“ од JDK се менува во JLZ
* Реконструкција на коловоз на улица „Булевар 1-ви Мај“ (од Црн Мост до улица „Столарска“) од ЈDТ се менува во JDZ
* Реконструкција на улично осветлување на улица „8-ми Септември“ (влез од страна на Скопје) од GDD се менува во GDV
* Изградба на велосипедска патека (Памп трака)  од JLA се менува во JLV

 поради тоа што променетите имиња веќе се искористени за други Развојни програми во претходната Програма за Развјни планови за период 2023-2025година.

 Динамиката на реализацијата на целата програма , со утврдување на приоритет за реализација ја утврдува Градоначалникот и Комисијата за јавни и комунални дејности, а ја реализира Одделението за комунални дејности и уредување на градежното земјиште при Секторот за урбанизам, просторно планирање и заштита на животната средина, комуналните дејности и уредување на градежното земјиште на Општина Битола.

1. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
	* За спроведување на оваа програма се грижи Градоначалникот, Комисијата за јавни и комунални дејности и Одделението за комунални дејности и уредување на градежното земјиште при Секторот за урбанизам, просторно планирање и заштита на животната средина, комуналните дејности и уредување на градежното земјиште на Општина Битола.
	* Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува до крајот на наредната годината, односно до донесување на наредната Програма за Развојни планови, и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **ПРЕТСЕДАТЕЛ**

\_\_\_\_\_\_2023 год. **на Советот на Општина Битола**

Б и т о л а  **Габриела Илиевска**

 **ПРИЛОГ 1**

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ**

**НА РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ПО ГОДИНИ 2024-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реден број** | **Име на буџетска програма** | **Име на развојна програма** | **Планирани работи за изведување** | **Износ за 2024 во ден.** | **Износ за 2025 во ден.** | **Износ за 2026 во ден.** |
|  | **ЈD** |  | **Изградба и реконструкција на улици и локални патишта** |  |  |  |
| 1. |  | JDS | Реконструкција на коловоз на улица „Стив Наумов“ | 13.100.000,00 | 4.407.373,00 | 0,00 |
| 2. |  | JDN | Реконструкција на паркинг простор кај спортска сала „Боро Чурлевски“ | 10.921.141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. |  | JDL | Реконструкција на коловоз на улица „Солунска“ II фаза | 13.342.497,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. |  | JDU | Изградба на улична мрежа во с.Егри и с.Лажец | 6.727.503,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. |  | JDO |  Изградба на улична мрежа во с.Оптичари | 4.658.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. |  |  JDC | Изградба на улична мрежа во с.Долно Оризари | 12.305.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. |  | JDH | Реконструкција на улицата покрај Св.Неделските гробишта |  23.402.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. |  | JDK | Реконструкција на коловоз на улица „Булевар 1-ви Мај“ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. |  | JDT | Изградба на коловоз на улица „СТУ1“ во АРМ Четврт 1 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. |  | JDQ | Реконструкција на улица „Довлеџик“ со кружен тек (влез од Охрид) преостанат дел | 100.000,00 | 29.900.000,00 | 45.577.528,00 |
| 11. |  | ЈDZ | Изградба на паркинг простори за Декорпод, на ул.„Романија“ и „Ат Пазар“ |  100.000,00 | 8.816.304,00 | 8.900.000,00 |
|  12. |  | JDB | Реконструкција на коловоз на улиците „150-та“, „170-та“ и „210-та“ |  100.000,00  | 6.569.360,00 | 6.900.000,00 |
| 13. |  | JDZ | Реконструкција на коловоз на улиците „11-ти Март“, „Козара“ , „Панде Николов“ и „Димитрије Туцовиќ“ | 100.000,00 | 5.289.137,00 | 5.900.000,00 |
|  14. |  | JDZ | Реконструкција на коловоз на локален пат за с.Буково | 100.000,00 | 4.126.941,00 | 4.000.000,00 |
|  15. |  | JDG | Реконструкција на коловоз на локален пат за с.Цапари (до ф-ката) | 100.000,00 | 4.457.242,00 | 5.900.000,00 |
|  16. |  | JDI | Реконструкција на коловоз на улица „Никола Тесла“ | 100.000,00 | 2.024.661,00 | 2.000.000,00 |
|  17. |  | JDZ | Реконструкција на коловоз на краци на улица „Буковски мост“ | 100.000,00 | 3.394.836,00 |   0,00 |
| 18. |  | JDZ | Реконструкција на коловоз на улиците „Влатко Миленковски“ „Паца Ванчова“и „Гаврило Принцип“ | 100.000,00 | 4.737.577,00 | 900.000,00 |
|  19. |  | JDM | Изградба на коловоз на улична мрежа во с. Карамани | 100.000,00 | 7.779.352,00 | 8.900.000,00 |
|  20. |  | JDR | Реконструкција на коловоз на крак1, крак2 и крак3 на улица „Даме Груев“ во нас. Мал Париз | 100.000,00 | 5.099.996,00 | 0,00 |
| 21. |  | JDZ | Реконструкција на коловоз на улица „Булевар 1-ви Мај“(од Црн Мост до улица Столарска) | 100.000,00 | 20.892.986,00 | 4.900.000,00 |
|  22. |  | JDV | Реконструкција на коловоз на улица „7-ма Бригада“ | 100.000,00 | 3.907.076,00 | 1.900.000,00 |
|  23. |  | JDY | Изградба на коловоз на улица кај Дулие (ЛИДЛ) |  100.000,00 | 4.328.000,00 | 0,00 |
|  24. |  | JDZ | Изградба на коловоз на дел од улица СРУ5 (до спортската сала) |   100.000,00  | 3.773.943,00 | 3.900.000,00 |
|   25. |  | JDZ | Реконструкција на коловоз на улица „Караорман“ | 100.000,00 | 3.296.062,00 | 2.900.000,00 |
|  26. |  | JDZ | Реконструкција на коловоз на улица „8-ми Септември“ (влез од страна на Скопје) | 63.200.000,00 | 2.055.000,00 | 40.000.000,00 |
|  27. |  | JDZ | Изградба на коловоз на улица СТУ3 во АРМ Четврт 1 | 100.000,00 | 5.944.921,00 | 6.000.000,00 |
|  28. |  | JDZ | Реконструкција на коловоз на улица „Панде Кајзеро“ | 100.000,00 | 5.826.500,00 | 900.000,00 |
| 29. |  | JDZ | Реконструкција на коловоз на улиците „Љубојно“, „Мукос“ и „5-та“ | 100.000,00 | 3.194.839,00 | 1.900.000,00 |
|   30. |  | JDZ | Изградба на коловоз на патот до црквата во с.Крклино | 100.000,00  | 3.885.200,00 | 0,00 |
|  31. |  | JDZ | Реконструкција на коловоз на улица „Христо Ботев“ | 100.000,00 | 4.255.750,00 | 4.900.000,00 |
|  32. |  | JDZ | Реконструкција на коловоз на улица „Леринска“ | 100.000,00 | 3.516.856,00 | 0,00 |
| 33. |  | JDZ | Реконструкција на коловоз на улица „Нико Фундали“ | 100.000,00 | 5.808.016,00 | 0,00 |
|  | **КА** |  | **Културно творештво и манифестации (капитални трошоци)** |  |  |  |
| 34. |  |   КАМ | Партерно уредување околу Офицерски дом | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  **LA** |  | **Спорт и рекреација (капитални трошоци)** |  |  |  |
| 35. |  | LAA | Реконструкција на други објекти | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. |  | LAB | Изградба на мултифункционален спортски комплекс |  100.000,00 | 106.050.000,00 | 78.350.000,00 |
|  37. |  | LAE | Реконструкција на спортски игралишта во ОУ „Елпида Караманди“ | 6.000.000,00 | 26.150.780,00 | 0,00 |
|  38. |  | LAN | Изградба на атлетска патека на стадион „Тумбе Кафе“ | 100.000,00 | 29.900.000,00 | 30.000.000,00 |
| 39. |  | LAC | Реконструкција на кров на спортска сала во с. Бистрица | 100.000,00 | 11.146.224,00 | 20.000.000,00 |
| 40. |  | LAQ | Изградба на велосипедски патеки | 5.000.000,00 | 26.014.840,00 | 0,00 |
| 41. |  | LAS | Изработка на физибилити студија и техничка документација за изградба на гондола на потег од с,Дихово до врв Пелистер | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
|  | **GD** |  | **Енергетика** |  |  |  |
| 42. |  | GDA | Гасификација на Општина Битола | 0,00 | 58.000.000,00 | 71.863.200,00 |
| 43. |  |   GDP | Реконструкција на улично осветлување на улица „Довлеџик“ со кружен тек (влез од Охрид) преостанат дел | 100.000,00 | 7.500.000,00 | 7.987.400,00 |
| 44. |  | GDL | Санација на систем за греење во спортска сала „Боро Чурлевски“ | 5.100.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 |
| 45. |  | GDV | Реконструкција на улично осветлување на улица „8-ми Септември“ (влез од страна на Скопје) | 100.000,00 | 2.807.700,00 | 2.000.000,00 |
|    | **VA** |  | ***Изградба на други објекти (Социјална заштита и заштита на деца)*** |  |  |  |
| 46. |  | VAA | Изградба на детска градинка во АРМ | 29.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
|  | **JI** |  | **Изградба и реконструкција на системи за одведување и прочистување на отпадни води** |  |  |  |
|  47. |  | JIN | Реконструкција на канализациона мрежа на улица „Стив Наумов“ | 8.533.783,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
|  48. |  | JIR | Реконструкција на канализациона мрежа на улица „Солунска“ II фаза | 9.641.040,00 | 0,00 | 0,00 |
|  49. |  | JIE | Реконструкција на канализациона мрежа на улици во населба „Недопирливи“ | 6.397.915,00 | 0,00 | 0,00 |
|   50. |  | JIJ | Изградба на фекална и атмосферска канализациона мрежа на улица „Довлеџик“ со кружен тек (влез од Охрид) преостанат дел | 100.000,00 | 9.099.496,00 | 9.099.496,00 |
|   51. |  | JIF | Реконструкција на канализациона мрежа на улична мрежа во населба Горно Оризари | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 | 0,00 |
|  52. |  | JIA | Реконструкција на канализациона мрежа на улица „Христо Ботев“ | 100.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 |
|  53. |  | JIB | Реконструкција на канализациона мрежа на улиците „11-ти Март“, „Козара“ , „Панде Николов“ и „Димитрије Туцовиќ“ | 100.000,00 | 2.423.613,00 | 3.900.000,00 |
| 54. |  | JIC | Реконструкција на канализациона мрежа на улиците „150-та“, „170-та“ и „210-та“ | 100.000,00 | 2.365.260,00 | 2.900.000,00 |
| 55. |  | JIG | Реконструкција на канализациона мрежа на улица „Караорман“ | 100.000,00 | 3.524.271,00 | 4.900.000,00 |
| 56. |  | JIH | Реконструкција на канализациона мрежа на улица „8-ми Септември“ (влез од страна на Скопје) | 10.100.000,00 | 2.148.240,00 | 10.000.000,00 |
| 57. |  | JII | Изградба на фекална канализациона мрежа на улица СТУ3 во АРМ Четврт 1 | 100.000,00 | 1.382.430,00 | 1.000.000,00 |
| 58. |  | JIK | Изградба на атмосферска канализациона мрежа на улица СТУ3 во АРМ Четврт 1 | 100.000,00 | 687.000,00 | 1.000.000,00 |
| 59. |  | JIL | Реконструкција на канализациона мрежа на улица „Панде Кајзеро“ | 100.000,00 | 2.667.500,00 | 0,00 |
| 60. |  | JIM | Реконструкција на канализациона мрежа на улица „Леринска“ | 100.000,00 | 3.018.603,00 | 0,00 |
| 61. |  | JIO | Реконструкција на канализациона мрежа на улица „Нико Фундали“ | 100.000,00 | 2.157.641,00 | 0,00 |
| 62. |  | JIP | Реконструкција на канализациона мрежа на улица „Никола Тесла“ | 100.000,00 | 2.951.261,00 | 0,00 |
|  | **JG** |  | **Изградба и реконструкција на системи за водоснабдување** |  |  |  |
| 63. |  | JGN | Реконструкција на водоводна мрежа на улица „Стив Наумов“ | 8.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 64. |  | JGV | Реконструкција на водоводна мрежа на улици во населба „Недопирливи“ | 13.039.050,00  | 0,00 | 0,00 |
| 65. |  | JGJ | Изградба на водоводна мрежа на улица „Довлеџик“ со кружен тек (влез од Охрид) преостанат дел | 100.000,00 | 2.566.057,00 | 3.000.000,00 |
| 66. |  | JGC | Реконструкција на водоводна мрежа на улиците „11-ти Март“, „Козара“ , „Панде Николов“ и „Димитрије Туцовиќ“ | 100,000,00 | 2.143.035,00 | 1.900.000,00 |
|  67. |  | JGG | Реконструкција на водоводна мрежа на улица „8-ми Септември“ (влез од страна на Скопје) | 100.000,00 | 3.988.480,00 | 4.000.000,00 |
|  68. |  | JGH | Реконструкција на водоводна мрежа на улица „Нико Фундали“ | 394.180,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
|  69. |  | JGI | Реконструкција на водоводна мрежа на улица „Никола Тесла“ | 655.869,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 70. |  | JGK | Реконструкција на водоводна мрежа на улица „Христо Ботев“ |   767.500,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 71. |  | JGR | Реконструкција на водоводни приклучоци во нас.место Г.Оризари | 1.606.663,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **WA** |  | **Изградба на други објекти (Противпожарна заштита)** |  |  |  |
| 72. |  | WAA | Изградба на објект на противпожарна единица во АРМ | 100.000,00 | 50.349.101,00 | 72.000.000,00 |
|  | **JL** |  | **Изградба на други објекти** |  |  |  |
| 73. |  | JLА | Изградба на парк  | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. |  | JLB | Адаптација на објект за ветеринарна заштита – прифатилиште за кучиња | 10.100.000,00 | 11.486.092,00 | 20.000.000,00 |
| 75. |  | JLJ | Употреба и одржување за ЛИП на поплочен простор со одводнување и осветлување | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. |  | JLV | Изградба на велосипедска патека (ПАМП трака) | 100.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Вкупно по години:** | **308.692.740,00** | **588.755.552,00** | **500.177.624,00** |
|  |  |  | **Сѐ вкупно:** | **1.397.625.916,00** |